Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa se ha avanzado en el desarrollo de la aplicación móvil Peso a Peso, orientada a la gestión y control de las finanzas personales. Actualmente, el proyecto cuenta con funcionalidades para el registro y gestión de ingresos y gastos, presupuestos por categoría, gastos recurrentes, metas de ahorro y visualización de estadísticas. Además, se han desarrollado funcionalidades relacionadas con el respaldo y restauración de información. A nivel técnico, se ha trabajado con Flutter y Dart, utilizando Riverpod para la gestión del estado y Drift sobre SQLite para el almacenamiento local. También se ha considerado la seguridad de la información mediante almacenamiento local cifrado. El avance realizado permite contar con una base funcional de la aplicación y continuar con las etapas de pruebas, corrección de errores, validación y mejoras de las funcionalidades implementadas. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se realizaron modificaciones a los objetivos establecidos inicialmente para el Proyecto APT. Los objetivos definidos se mantienen vigentes y continúan orientando el desarrollo de la aplicación Peso a Peso. Durante esta etapa se ha avanzado en la implementación de las principales funcionalidades definidas para la solución. |
| Metodología | No se realizaron modificaciones a los objetivos establecidos inicialmente para el Proyecto APT. Los objetivos definidos se mantienen vigentes y continúan orientando el desarrollo de la aplicación Peso a Peso. Durante esta etapa se ha avanzado en la implementación de las principales funcionalidades definidas para la solución. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance corresponden principalmente al código fuente y a las funcionalidades implementadas en el proyecto Peso a Peso. Entre las principales evidencias se encuentran los módulos de ingresos y gastos, presupuestos, gastos recurrentes, metas de ahorro, estadísticas y respaldo de información. También se consideran las pruebas implementadas para verificar el funcionamiento de distintas funcionalidades. Estas evidencias permiten demostrar el avance del proyecto debido a que muestran la implementación de las funcionalidades planificadas y el desarrollo técnico de la aplicación. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Desarrollo de la aplicación móvil | Flutter, Dart, VS Code, GitHub | Según planificación | Equipo de trabajo | Se avanzó en la construcción de la aplicación | Completado | Sin ajustes.. |
| Desarrollo de software | Implementación de ingresos y gastos | Flutter, Dart, Drift, SQLite | Según planificación | Equipo de trabajo | Se implementó la gestión de movimientos financieros | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Implementación de presupuestos | Flutter, Dart, Drift | Según planificación | Equipo de trabajo | Se incorporó la gestión de presupuestos por categoría | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Implementación de gastos recurrentes | Flutter, Dart, Drift | Según planificación | Equipo de trabajo | Se implementó la gestión de gastos recurrentes | Completado | Se realizaron ajustes técnicos |
| Desarrollo de software | Implementación de metas de ahorro | Flutter, Dart, Drift | Según planificación | Equipo de trabajo | Se incorporó la gestión de metas de ahorro | Completado | Sin ajustes |
| Análisis de información | Implementación de estadísticas | Flutter, Dart, fl_chart | Según planificación | Equipo de trabajo | Se incorporaron gráficos para visualizar información financiera | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de información | Respaldo y restauración | Flutter, Dart, almacenamiento | Según planificación | Equipo de trabajo | Se implementaron funciones de respaldo de información | Completado | Sin ajustes |
| Calidad de software | Pruebas de la aplicación | Flutter Test | Según planificación | Equipo de trabajo | Se realizaron pruebas de funcionalidades | En curso | Continuar con pruebas y correcciones |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo se encuentra la utilización de GitHub para organizar y controlar el código fuente, además del uso de Flutter y Dart para el desarrollo de la aplicación. También ha facilitado el trabajo la organización del proyecto en diferentes módulos y componentes, permitiendo desarrollar las funcionalidades de manera progresiva. Como dificultad se ha presentado la complejidad de algunas implementaciones técnicas, principalmente aquellas relacionadas con el almacenamiento local, seguridad y pruebas. Para solucionar estas dificultades se han realizado ajustes en el código y pruebas de las funcionalidades implementadas.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades principales del Proyecto APT. Los ajustes realizados corresponden principalmente a aspectos técnicos de implementación y organización del código. Se han realizado mejoras relacionadas con el almacenamiento de información, seguridad, respaldo de datos y pruebas, con el objetivo de mejorar la estabilidad y calidad de la aplicación sin modificar el propósito principal del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No se identifican actividades principales que se encuentren retrasadas de manera significativa. Las funcionalidades principales presentan avances y se continuará trabajando en las actividades relacionadas con pruebas, corrección de errores, validación y mejoras de la aplicación. Para las siguientes etapas se priorizará la revisión de las funcionalidades implementadas y la realización de pruebas que permitan asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación antes de finalizar el proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.